ЗВІТ

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

за 2018 рік

(Державна міграційна служба)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Прогрес виконання завдання у звітному періоді |
| --- | --- | --- |
| Юстиція, свобода, безпека, права людини |
| 5/15. Розвиток інфраструктури для прийому та утримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні | 1) завершення реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі Журавичі Ківерцівського району Волинської області | Виконання триває Для завершення реконструкції Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі – ПТПІ ), необхідно провести капітальний ремонт системи пожежогасіння. У 2017 році на замовлення Волинського ПТПІ комунальним підприємством «Волиньпроект» виготовлено проектно-кошторисну документацію. Згідно з проектно-кошторисною документацією вартість робіт з реконструкції становить 799 115,00 грн. Кошторисом на 2018 рік для Волинського ПТПІ передбачено необхідні видатки на проведення капітального ремонту системи пожежогасіння. На сьогодні Волинським ПТПІ укладено угоду з підрядною організацією на проведення капітального ремонту системи пожежогасіння та угоди на проведення технічного та авторського нагляду |
|  | 2) завершення реконструкції першого пускового комплексу пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області | Виконано Завершено перший пусковий комплекс Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, від 09.06.2017 № 4Г 143171608856). |
|  | 3) завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництво зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1 | Виконано Завершено будівництво та облаштування в Миколаївській області пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта від 15.08.2014 № МК 142142270845), ДМС завершено будівництво зовнішніх інженерних мереж (Сертифікат про відповідність закінченого будівництва об’єкта від 02.02.2018 серія МК № 162180331372). Наказом ДМС від 16.04.2018 № 65 «Про функціонування державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування» з 20.04.2018 розпочато функціонування ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування». Розміщення іноземців та осіб без громадянства в ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» розпочато з 18.05.2018. Будівництво та облаштування пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні в Донецькій області припинилося в 2014 році. Об’єкт будівництва знаходиться на тимчасового окупованій території Донецької області. |
| 6/16 Розвиток інфраструктури для забезпечення біженцям гідних умов перебування | 1) введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області 2) створення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області | Виконано Завершено реконструкцію першої черги пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської області (далі – ПТРБ) (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 17.04.2017 № КС143171012468). Наказом ДМС від 07.08.2017 № 206 «Про функціонування ПТРБ у м. Яготин Київської області» з 09.08.2017 розпочато функціонування ПТРБ у м. Яготин Київської області та розміщення біженців. Виконання триває З метою виконання цього завдання у попередні роки було вжито заходів щодо розроблення типового положення про такий центр. Однак, у ході внутрішнього погодження вказаного проекту акта на рівні ДМС, беручи до уваги питання економічної ефективності створення такого центру на базі ПТРБ та в цілях економії коштів на утримання адміністративного персоналу, було прийнято рішення про облаштування у ПТРБ спеціальних приміщень для дітей, розлучених із сім’єю. На цей час розгляд питання про облаштування таких приміщень не прискорюється у зв’язку з економічною недоцільністю введення додаткових штатних одиниць у штатному розписі ПТРБ, які працюватимуть з цією категорією дітей (дитячий психолог, соціальний педагог, вихователь тощо) та фінансування витрат на перевезення таких дітей з місць виявлення до ПТРБ, так як кількість виявлених дітей поступово і значно зменшується у порівнянні з 2009-2014 р.р., а у відповідних дитячих закладах по всій території України забезпечено можливість їх безперешкодного розміщення, як це передбачено Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». |
|  | 3) утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в містах Києві, Харкові, Одесі | Виконання триває Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» ДМС розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів з метою отримання дозволу Уряду України на утворення таких державних установ у м.м. Києві, Харкові та Одесі. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 27.12.2017 № 987-р «Про утворення державних установ». Видано наказ ДМС від 20.06.2018 № 98, яким утворено державну установу «Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ДМС у м. Одесі». У звітному періоді здійснено державну реєстрацію ДУ «Центр соціальної інтеграції у м. Одеса» як юридичної особи в установленому законодавством порядку. |
| 17/49. Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства |  | Виконано Національну систему введено в експлуатацію з 1 січня 2018 року постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1073. Протягом 2018 року в межах функціонування національної системи здійснено заходи зі створення бази даних контрольних шаблонів для автоматизованої системи біометричної ідентифікації осіб. |
| 18/50. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | 1) введення в дію автоматизованої інформаційної системи “Біженці” як підсистеми єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 2) створення інформаційно-комунікаційної мережі, призначеної для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами | Виконано З 2015 року функціонують: - підсистема «Облік біженців та іноземців» єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами; - захищена телекомунікаційна система ДМС. |
|  | 3) розроблення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | Виконано З 2015 року система функціонує в частині автоматизації процесів: - обліку біженців та іноземців; - оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. |
|  | 4) введення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в експлуатацію | Виконання триває Триває виконання заходів зі створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. |
| 26/67. Укладення імплементаційних протоколів з державами — членами ЄС щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб | підписання з державами — членами ЄС імплементаційних протоколів щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб | Виконання триває Станом на 04.01.2019 набрали чинності Імплементаційні протоколи до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб між Кабінетом Міністрів України та Урядами чотирьох країн ЄС: Австрії, Чехії, Естонії та Польщі. Реадмісійний діалог стосовно опрацювання текстів Імплементаційних протоколів на різних стадіях ведеться із шістнадцятьма країнами ЄС. Проекти Імплементаційних протоколів до Угоди з ЄС, запропоновані українською стороною, знаходяться на опрацюванні компетентних органів чотирнадцяти країн: Франції, Німеччини, Португалії, Кіпру, Угорщини, Румунії, Мальти, Латвії, Греції, Словенії, Хорватії, Швеції, Іспанії та Італії. Українською стороною опрацьовуються проекти Імплементаційних протоколів, отриманих від двох країн: Словаччини та Болгарії. Реадмісійний діалог не ведеться з такими країнами ЄС: Великобританією, оскільки вона розпочала процедуру «BREXIT»; Данією та Ірландією, оскільки, виходячи зі змісту пункту b) статті 1 Угоди про реадмісію між Україною та ЄС (Визначення), з цими державами мають укладатись окремі угоди (із Данією укладено таку угоду про реадмісію, що набрала чинності 01.03.2009); Фінляндією, оскільки вона повідомила про відсутність інтересу в підписанні Імплементаційного протоколу з огляду на високу ефективність реалізації українською стороною базової Угоди. Українською стороною завершено заходи із підготовки до підписання Імплементаційних протоколів з країнами Бенілюксу (Бельгія, Люксембург, Нідерланди) та Литвою. 7 грудня 2018 року в ході офіційного візиту до України (м. Київ) Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте, Головою ДМС України Максимом Соколюком було підписано Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб. 17 грудня 2018 року в ході офіційного візиту делегації України на чолі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом до Королівства Бельгія (м. Брюссель) Головою ДМС України Максимом Соколюком було підписано Імплементаційний протокол між Україною та державами Бенілюксу (Королівством Бельгія, Великим Герцогством Люксембург, Королівством Нідерланди) до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб. 28 вересня 2018 року в м. Брюсселі було проведено чергове Одинадцяте засідання Спільного комітету з питань реадмісії «Україна – ЄС», що проводиться відповідно до статті 15 Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб. За результатами засідання обидві сторони зазначили, що зустріч підтвердила високий рівень виконання Угоди українською стороною. Важливим є те, що в ході заходу європейська сторона відзначила відсутність передумов скасування безвізового режиму ЄС для України з огляду на належне виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про реадмісію з ЄС. |
| 27/68. Укладення угод про реадмісію осіб з державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів | укладення угоди про реадмісію осіб з основними державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів | Виконання триває 7 червня 2017 року Міністром внутрішніх справ України А.Б. Аваковим в ході офіційної церемонії, що відбулася в Міністерстві закордонних справ України в місті Києві підписано Угоду між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію (слід відзначити, що одночасно Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним було підписано Угоду між Україною та Швейцарською Конфедерацією про лібералізацію візового режиму, оскільки за попередньою домовленістю зі швейцарською стороною підписання цих двох документів мало відбутися одночасно). Цю Угоду ратифіковано Законом України від 06.09.2018 № 2533-VІІІ. Водночас ця Угода набере чинності у перший день другого місяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур. 6 жовтня 2017 року під час офіційного візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Республіки Молдова (м. Кишинів) Головою ДМС Максимом Соколюком підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб, а також Імплементаційний протокол про порядок її реалізації. Цю Угоду ратифіковано Законом України від 06.09.2018 № 2534-VІІІ. Водночас ця Угода набере чинності через 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, а Імплементаційний протокол – одночасно з Угодою. 26 жовтня цього року у ході офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Республіки Білорусь (м. Гомель) Головою ДМС Максимом Соколюком підписано Угоду між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію осіб. Цей міжнародний договір є самодостатнім і не потребує укладення Імплементаційного протоколу. Наразі триває проведення сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності. Реадмісійний діалог на різних стадіях триває з Сербією, Казахстаном, Вірменією, Ліваном, Таджикистаном, Азербайджаном, Афганістаном, Китаєм, Іраном, Індією, Шрі-Ланкою, Бангладеш, Іраком, Лівією, Нігерією, В’єтнамом та Пакистаном. |
| 28/69. Реалізація Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року | 1) забезпечення розроблення та затвердження щорічних планів заходів із реалізації Стратегії | Виконано. План заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 602-р «Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року». |
|  | 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією та планами заходів | Виконується постійно Видатки на реалізацію Стратегії закладені до проекту кошторису ДМС на 2018 рік. |
|  | 3) виконання заходів, передбачених планами реалізації Стратегії | Виконується. Відповідно до п. 2 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 602-р «Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року», міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Службі безпеки (за згодою) подавати до 10 липня та 10 січня ДМС інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 липня і 25 січня Кабінетові Міністрів України. |

ДМС України